湖北机场集团“业财税资法”一体化财务数字化平台公开招标公告

湖北省成套招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受 湖北机场集团有限公司 （以下简称“招标人”）的委托，对本项目组织公开招标，现公开邀请潜在投标人参加投标。

1．项目概况及招标范围

1.1项目名称：湖北机场集团“业财税资法”一体化财务数字化平台

1.2项目编号：HBCZ-2306021134-254761

1.3招标内容及范围：本项目主要建设内容包括全域重构财务共享平台,迭代更新会计核算、全面预算管理功能，新建司库管理、合并报表、税务管理、商旅管理、影像管理、电子会计档案等功能模块，新增集成外部关联系统，打通业务、财务数据，实现全级次覆盖和上下联动、横向互通，为资源配置优化与战略决策提供数据支撑。项目建设分三个阶段进行。一期:新建财务系统，完成会计核算、共享报账、资金结算、进项发票管理等模块建设，试点单位上线运行;完成历史财务数据迁移;完成与收入管理平台、资产管理系统、外部商旅平台的集成；二期:建设司库管理，拓展财务共享服务业务范围，销项发票管理系统的建设;根据业务系统建设进度，推进与人力、项目管理、合同和主数据的集成应用;同步完成全级次核算主体上线；三期:重点落地全面预算、合并报表、数据分析等高阶功能应用的建设;建设纳税申报模块、电子会计档案系统等;进一步丰富智能化场景应用及大数据分析应用。具体详见第五章采购需求。

1.5最高限价：1550.26万元

1.6服务期限：自合同签订之日起至项目质保期满之日止。本项目对进度的具体要求为：合同签订之日起24个月内完成系统设计、系统开发、系统安装布置、软件上线测评（按等保二级预定级）、用户培训、系统上线等项目建设内容并完成初验，初验完成后开展时长不少于6个月的试运行，试运行结束且达到终验条件后，中标人聘请第三方进行测试，通过招标人组织的终验。质保期从最终验收合格之日起计算（质保期要求详见第五章3.7售后及质保要求）。

2．投标人资格要求

2.1	投标人须具备

①投标人为依法在中华人民共和国境内注册的法人，取得营业执照且具有独立承担民事责任的能力；

②投标人近5年（2020年12月1日至投标截止日前一日，以验收时间为准）至少完成一个单项合同金额800万元及以上的财务信息化项目业绩（提供①完整的合同复印件和②验收证明文件和③项目合同金额50%及以上的发票（发票二维码清晰可查并提供国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）查询截图，发票开具时间须在本项目采购公告发布之日前））；

③所供产品、服务不侵犯任何第三方知识产权和其他在先合法权益（提供承诺函）；

④投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供查询截图）；

⑤投标人须针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在投标文件中做出承诺，格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”；

2.2 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

## 3．招标文件的获取

3.1 文件获取开始时间：2026年01月01日08时30分（北京时间）

文件获取截止时间：2026年01月08日16时30分（北京时间）

3.2获取方式：

现场获取：投标人的委托代理人携带法定代表人授权委托书（如是法定代表人本人，则凭法定代表人身份证明书）、本人身份证等资料原件于工作时间（上午08:30-12:00，下午14：00-16:30）到平安财富中心B座7楼（湖北省成套招标股份有限公司服务大厅） 现场获取。

线上获取：采用线上下载方式获取文件的，投标人请在湖北省成套招标股份有限公司网（网址：https://www.hubeibidding.com/）本公告最下方“相关下载”版块内点击下载按钮登录并提交报名信息，报名信息审核通过后即可下载文件【①文件获取的具体操作流程可在湖北省成套招标股份有限公司门户网站首页右侧“下载专区”下载《线上获取标书操作指引》查看；②线上获取标书应填写、上传的材料包括：法定代表人授权书加盖公章扫描件、被授权人身份证正反面照片（被授权人应与登录账号的联系人为同一人）、如需缴纳信息费的还应提供付款凭证截图或照片，同时请扫码填写开票信息，电子发票开具后将以邮件形式发送至注册邮箱】。

3.3售价：人民币 500 元/本，售后不退。

3.4账户信息

户名：湖北省成套招标股份有限公司

账号：572976591978   清算行号：840085  大额支付系统行号：104521004672

开户银行：中国银行湖北省武汉市中南路支行

财务查询电话：027-87311206

4．投标文件的递交

4.1投标文件递交的开始时间：2026年01月26日 08 时 30分 00 秒

4.2 投标文件递交的截止时间：2026年01月26日 09 时 30分 00 秒

4.3投标文件递交地点：湖北省成套招标股份有限公司1004号会议室（地址：湖北省武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座10楼）

4.4其他要求 ：逾期送达的或未送达指定地点的或投标文件未按招标文件要求予以密封的，招标人不予受理。

5．开标时间和地点

5.1开标时间：2026年01月26日 09 时 30分 00 秒

5.2地点： 湖北省成套招标股份有限公司 1004号会议室（地址：湖北省武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座10楼）

5.3其他要求：    /

6．发布公告的媒介

招标公告在中国招标投标公共服务平台、湖北机场集团有限公司网、湖北省成套招标股份有限公司网上发布。

7．其他

本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

8．联系方式

采 购 人：湖北机场集团有限公司

地    址：武汉市黄陂区天河镇武汉天河机场

联 系 人：曾琰

电    话：027-85818928

招标代理机构：湖北省成套招标股份有限公司

地    址：湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼

邮政编码： 430071

联 系 人： 郭亚楠、胡小康

联系电话： 027-87816666-8613

电子邮箱： 1042197081@qq.com

2025年12月31日