武汉天河机场安装锅炉烟气在线监测系统项目

竞争谈判公告

湖北国华项目管理咨询有限公司受武汉天河机场有限责任公司的委托，对其“武汉天河机场安装锅炉烟气在线监测系统项目”进行竞争谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参与竞争谈判。

一、项目概况

1.项目编号：ZB0102-202602-FZBGC0200

2.项目名称：武汉天河机场安装锅炉烟气在线监测系统项目

3.采购内容：为武汉天河机场南工作区锅炉房中五台14MW的热水锅炉烟气排放烟囱安装锅炉烟气在线监测系统并联网，并完成此系统所需的设备用房建设、相关结构加固以及暖通、电气的相关改造。具体采购内容详见第三章 采购内容及要求。

4.工期：自采购人或监理通知之日起25个日历天内完成设备安装、施工等全部工作进行初验，待下一个供暖季开启并接到采购人通知之日起30个日历天内完成全部调试工作，通过最终验收后连接到行政主管部门指定的网络后交付使用。如遇下列情况，经采购人同意后，工期相应顺延：（1）因采购人原因不具备施工、调试条件，影响施工；（2）因不可抗力而延误工期。

5.最高限价：110万元，其中工艺工程(设备部分)最高限价为74.62万元，响应报价超过最高限价金额的，其报价无效。

二、供应商资格要求

1.供应商须是国内注册的独立法人，具备合法有效的营业执照。

2.供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供承诺书，格式自拟）；

4.供应商近三年（2023年1月1日至响应截止之日，以合同签订时间为准）至少承担过一项单项合同金额为30万元及以上的建筑工程施工业绩（要求提供合同（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目采购公告发布之日前）、竣工验收证明材料），证明材料不全无法确定为相关业绩的，不予认可。

5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或者“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）失信被执行人。（提供网页查询截图）

6.供应商需对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“第五章 响应文件格式”“其他证明文件、资料等”中做出承诺，承诺格式详见谈判响应文件格式。

7.本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

三、竞争谈判文件的获取：

1.拟参加本项目的供应商须在阳光招采电子交易平台免费注册（网址：https://www.yangguangzhaocai.com ---【新用户注册】，相关操作帮助详见：帮助中心--- 投标人注册操作指南）；

2.注册完成后，请于即日起至2026年03月05日17:00时止（北京时间）登录电子交易平台，点击【投标人】，在【公告信息】---【采购公告】栏下载拟投标段采购文件（拟投多标段的，应按标段分别下载），500元/份（包），售后不退。联合体参与响应的，由牵头人注册及下载采购文件。未按规定获取采购文件的，将无法提交响应文件；

3.本项目为全流程电子标，供应商须办理CA数字证书（相关操作帮助详见：帮助中心---CA数字证书办理指南，CA办理咨询电话：027-87272733）；

4.在电子交易平台遇到的各类操作问题（登录、注册、文件下载、制作及上传标书等问题），请拨打技术支持电话010-21362559（工作日:08:00～18:00；节假日:09:00～12:00，14:00～18:00)；

5.企业注册信息进度问题咨询电话：027-87272708；

6.项目具体业务问题请向代理机构联系人咨询（联系方式详见本公告第七条）。

四、竞争谈判响应文件送达地点及截止时间

1.响应文件递交截止时间及开启时间：2026年03月06日09时30分（北京时间）；（本项目仅接受电子响应文件，不接受纸质响应文件。）

2.供应商应当在递交响应文件截止时间前，完成以下步骤：

通过互联网使用CA数字证书登录电子交易平台，选择所投的标段上传加密的电子响应文件。供应商完成加密响应文件上传后，电子交易平台即时向供应商发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。

- 逾期未完成上传加密电子响应文件的，采购代理机构（电子交易平台）将视为未递交响应文件。

五、采购人

名    称：武汉天河机场有限责任公司

地    址：武汉市黄陂区天河镇

六、采购代理机构

名    称：湖北国华项目管理咨询有限公司

地    址：武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼

联   系  人：吴娅、万齐威

电    话：027-87272701

异议联系人：吴娅  027-87272701

七、信息发布媒体

中国招标投标公共服务平台、湖北机场集团有限公司、湖北国华项目管理咨询有限公司网站上发布。

湖北国华项目管理咨询有限公司

2026年3月2日