## 调节池清淤项目询价采购公告

（项目编号：GXCZ-A1-26130109）

国信国际工程咨询集团股份有限公司受武汉天河机场有限责任公司的委托，根据委托人要求，对调节池清淤项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与采购竞争。

## 一、采购项目概况

1、项目编号：GXCZ-A1-26130109

2、项目名称：调节池清淤项目

3、采购预算：16.8480万元，响应报价超过采购预算的，其响应文件将被否决。

4、服务地点：天河机场内

5、采购内容及需求：对调节池进行清淤作业，预估淤泥量约 720立方米（以实际产出并经双方确认的方量为准），包括：

（1）安拆2台污水泵、敷设及拆除导流管抽排调节池明水。

（2）人工加机械进行池底淤积污泥的清理、掏挖。汽车式起重机1台，吊装铲车1台下池，人工配合铲车挖铲泥沙装斗，汽车式起重机吊装泥沙斗出池外装车；

（3）2台自卸式汽车装泥沙、外运交替进行，人工配合汽车式起重机将泥沙装车。

（5）清理的污泥及生活垃圾的外运及最终合规处置。

（4）作业结束后池体的基本清洁及作业现场的清理与恢复

6、服务期：15个连续日历日（自合同签订、现场条件具备后起算），具体开始日期以采购人通知为准。

7、服务质量标准：符合国家、地方和行业现行的规范和标准，满足采购人要求。

## 二、供应商资格要求

1、本次采购共划分为 1 个标包。

2、本次采购要求供应商须具备如下条件：

（1）供应商须是中华人民共和国境内正式注册并具有独立法人资格（提供营业执照复印件）,具备有效的安全生产许可证。

（2）供应商2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有1项合同金额9万元及以上的清淤业绩。须同时提供①合同（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目采购公告发布之日前），证明材料不全无法确定为相关业绩的，不予认可；

（3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单。（以公告发出之后查询结果为准，提供网页查询截图并加盖公章）；

（4）供应商须针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在报价文件中做出承诺，格式详见采购文件“第六章 报价文件格式”；

（5）本次招标  不接受  联合体投标。

## 三、询价采购文件的获取：

1、获取时间： 2026 年3月20日至 2026 年3月 25日（北京时间每天上午9:00～12:00、下午14:00～17:00）。

2、获取地点：武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼国信国际工程咨询集团股份有限公司湖北分公司。

3、获取方式：供应商携带下列资料报名并购买询价采购文件： 持法人授权委托书及受托人身份证原件购买采购文件（法定节假日除外）。请各潜在供应商需先进入http://user.gxzb.com.cn/ztb/unit/login/register.jsp国信招标集团单位入库免费在线注册，提交之后到方可进行现场报名。

4、询价采购文件售价： 500 元/套，售后不退。

## 四、询价响应文件送达地点及截止时间

1、询价响应文件送达地点：武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼国信国际工程咨询集团股份有限公司湖北分公司 2 号会议室。

2、询价响应文件送达截止时间（响应截止时间）： 2026 年3月27日 9 时 30 分（北京时间）

## 五、本公告发布的期限

本公告的发布期限为  2026 年3月20日至 2026 年3月 25日。

## 六、联系方式

| 采购人 | 武汉天河机场有限责任公司 | 采购代理机构 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公地址 | 武汉市黄陂区天河镇 | 办公地址 | 武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼 |
| 联系人 | 胡威 | 联系人 | 戴唯、刘祥柏、王承丹、李宏健 |
| 联系电话 | 027-65687253 | 联系电话 | 027-87238091 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | / |

## 七、信息发布媒体

本采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(网址：http://www.cebpubservice.com/) 、湖北机场集团有限公司（www.whairport.com）媒体上发布，其它任何网站不得转载。

国信国际工程咨询集团股份有限公司

2026年3月20日