神农架机场旅客服务中心建设项目软装家具、厨洗设备、小电器设备、娱乐设施等相关设备设施采购及安装

招标公告

招标编号：HBSJ-202502FJ-030004001

1.招标条件

本招标项目 神农架机场旅客服务中心建设项目 （项目名称）已由湖北机场集团有限公司 以 《关于神农架机场旅客服务中心建设项目初步设计及概算的批复》（鄂机场发﹝2025﹞100号）批准建设，项目业主为 神农架机场有限公司 ，建设资金来自 自筹 （资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为 神农架机场有限公司 ，招标代理机构为 国信国际工程咨询集团股份有限公司 。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：湖北省神农架林区红坪机场陆侧，停车场以南区域。

建设规模：神农架机场旅客服务中心占地124117.47㎡（含部分远期建设功能占地），本期建设用地面积71349.5㎡，建筑面积8562.77㎡，计容建筑面积6414.98㎡。建设一栋旅客服务中心公共服务用房（2608.28㎡）及23栋接待住宿用房（81间客房）和6栋设备用房（建筑面积 3806.7㎡）；同步建设广场、道路、步行道路、景观绿化及相关配套设施设备。

其他：/

2.2招标范围

招标范围：负责神农架机场旅客服务中心建设项目软装家具、厨洗设备、小电器设备、娱乐设施等相关设备设施采购及安装，主要内容包括： ①软装家具：包括但不限于餐桌椅、卡座、办公桌椅组合、会议室桌椅、办公柜、垃圾桶、茶几组合、沙发组合、接待台、边柜、健身器材、大床、床垫、床尾凳、床头柜、落地灯、台灯、地毯、窗帘、装饰画、装饰摆件、绿植摆件等内容的深化设计、采购、制作、运输、搬运、二次搬运上楼、摆场、安装、调试、售后及其他相关内容； ②厨房和洗衣房设备：包括但不限于雪柜、水龙头、平板车、工作台、单星盆水池、双星盆水池、洗衣脱水机、烘干机、毛绒收集器、烫平机、去渍机、人像机、缝纫机、锁边机、制服输送线等内容的深化设计、采购、制作、运输、搬运、二次搬运上楼、摆场、安装、调试、售后及其他相关内容； ③小电器设备：包括但不限于电话、保险箱、电视机、小冰箱、吹风机、电水壶、咖啡机等采购、运输、搬运、二次搬运上楼、安装、调试、售后及其他相关内容； ④娱乐设施：包括但不限于成品木质跷跷板、成品荡桥、成品滑梯、成品秋千、小马相框、成品儿童吊桥、成品木质桌椅组合、成品攀爬网、标识说明、打卡点标识等内容的深化设计、采购、制作、运输、搬运、安装、调试、售后及其他相关内容。

标段划分：1 个标段

交货地点：神农架机场旅客服务中心。

计划交货期：300日历天，本项目交货期分为3个阶段，计划开工日期以监理下达的开工令为准，其中：第一阶段2026年9月30日前完成两个独栋及一间双床房样板间所涉及的软装家具、小电器等货物备货，第二阶段2026年12月31日前完成主楼和20间房间所涉及的软装家具、小电器等货物备货，第三阶段2027年5月30日前完成所有货物的备货；以上三个阶段的具体交货、安装及调试时间以招标人通知为准。

2.3其他：质保期：从全部货物验收合格之日起计算，整体不少于2年，其中光源器具不少于5年，绿植养护至酒店正式运营后一周。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备：3.1.1经营许可：投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任和履行合同的能力（提供有效的营业执照）； 3.1.2资格要求：投标人可为所投软装家具的制造商或代理商。投标人为制造商的，需提供制造商资格声明；投标人为代理商的，须提供所投产品制造商针对本项目的唯一授权书，所投软装家具同一制造商不能独立完成的，可以同时取得不超过3家（含3家）软装家具制造商的授权，同一产品的制造商和代理商不得同时参与本项目投标； 3.1.3业绩要求：投标人近三年（2023年8月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准）至少承接过一项单项合同金额在300万元及以上的软装家具供货业绩（合同范围至少包含家具产品，提供中标（成交）通知书（如有）、合同关键页（提供的关键页面至少包含项目名称、项目服务内容、合同金额、合同签字盖章、合同签订时间等）、发票（提供的发票金额须为合同金额的50%及以上），并加盖公章）； 3.1.4信誉要求：投标人未被国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，未被“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”中列入失信被执行人名单（以招标公告发出之后的查询结果为准，提供网站查询结果截图）； 3.1.5其他要求：投标人须针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在投标文件中进行承诺（提供加盖公章的承诺函）。

3.2本标段不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标。

3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。

3.5其他要求：/

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2026年08月07日至2026年08月11日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026年08月28日 09时30分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

/。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法，实行“评定分离”。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、湖北机场集团有限公司（www.hbairport.com）(发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

	招标人:
	神农架机场有限公司
	招标代理机构:
	国信国际工程咨询集团股份有限公司

	地址:
	神农架林区松柏镇堂房村神农家园C区五栋一单元101室
	地址:
	武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼

	邮编:
	
	邮编:
	

	联系人:
	王浩丞
	项目负责人:
	胡红霞、戴唯、王承丹、李宏健、郭庆、刘志林

	电话:
	027-85819122
	电话:
	027-87235209

	传真:
	
	传真:
	

	电子邮箱:
	
	电子邮箱:
	hhxdgzyx@qq.com

	网址:
	
	网址:
	

	开户银行:
	
	开户银行:
	

	账 号:
	
	账 号:
	


10.行政监督部门

名称:神农架林区自然资源和城乡建设局

地址:神农架林区松柏镇滨河大道16号

电话:0719-3317176

传真:0719-3317176

邮政编码:442499

2026年08月06日

备注:1、“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。 2、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间前向国信国际工程咨询集团股份有限公司提出，联系人：胡红霞，联系电话：027-87235209。

