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[bookmark: _Toc27479][bookmark: _Toc27373][bookmark: _Toc72415539]第一章  谈判采购公告
[bookmark: _Toc72415540]中元建设科技有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受神农架机场有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对本项目组织谈判采购，现公开邀请潜在供应商参加谈判采购活动。
[bookmark: _Toc390955783][bookmark: _Toc422766880][bookmark: _Toc24728][bookmark: _Toc27601][bookmark: _Toc422334105]1、项目概况
1.1项目编号：鄂中元神农架招字〔2026〕017号 
1.2项目名称：神农架机场飞行区场地维修项目
1.3采购方式：竞争谈判
1.4最高限价：13.325011万元，不得超过采购限价，否则其报价无效
1.5采购内容：神农架机场飞行区场地维修项目改造工程总面积709.44㎡，包含航站楼空侧门口地坪68.31㎡、货运站门口地坪499.15㎡、特车车库门口斜坡141.98㎡三处地坪修复。具体详见第五章采购需求。
1.6标包划分：本项目不划分标包
1.7工期：30日历天
1.8质量要求：达到国家现行施工质量验收规范的合格标准。
[bookmark: _Toc2622][bookmark: _Toc25694]2．供应商资格要求
2.1供应商须是中华人民共和国境内正式注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，同时具有至少完成1项单项合同金额不低于8万元的民用机场飞行区空侧道面（地坪维修）业绩或市政工程施工业绩（提供合同协议书或中标通知书）。
2.2供应商须具备建设行政主管部门核发的机场场道工程专业承包二级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照；具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；拟派项目经理须具有民航机场工程一级注册建造师或市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，需是本单位在职人员；拟投入的施工员、质量员应具备有效岗位资格证书；安全员（1人）需持有有效的安全生产考核C证。
2.3供应商需针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在响应文件中作出承诺（格式详见响应文件格式第六章）。
2.4供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人（以发布公告之后查询结果为准，提供网页截图）。
2.5本项目不接受联合体响应，不得转包分包（格式详见响应文件格式第六章）。
[bookmark: _Toc18432][bookmark: _Toc30966]3．采购文件的获取
[bookmark: _GoBack]3.1文件获取开始时间：2026年9月21日09时00分（北京时间），文件获取截止时间：2026年9月23日17时00分（北京时间）
3.2获取方式：现场领取。法定代表人持法定代表人身份证明及身份证原件；授权委托人持法人授权委托书、身份证原件及本单位正式职工证明。同时携带资格要求全部资料原件，提交加盖公章复印件一套，核验一致后留存复印件领取文件。
3.3获取地点:神农架林区松柏镇松柏路36号(原市政公司办公楼)6栋（中元建设科技有限责任公司神农架林区分公司）。
[bookmark: _Toc6602][bookmark: _Toc12453]4．响应文件的递交
[bookmark: _Hlk129264066]4.1响应文件递交的开始时间：2026年9月29日08时30分00秒
4.2响应文件递交的截止时间：2026年9月29日09时00分00秒
4.3响应文件递交地点：神农架林区松柏镇松柏路36号(原市政公司办公楼)6栋（中元建设科技有限责任公司神农架林区分公司开标室）。
5． [bookmark: _Toc6312][bookmark: _Toc4523]谈判时间和地点
5.1谈判开始时间：2026年9月29日09时00分00秒
5.2谈判地点：神农架林区松柏镇松柏路36号(原市政公司办公楼)6栋（中元建设科技有限责任公司神农架林区分公司开标室）。
[bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc23238][bookmark: _Toc30475]6．发布公告的媒介
本次公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、湖北机场集团有限公司官网（http://www.whairport.com/）上发布，其他媒体转载无效。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台发布的文本为准。
[bookmark: _Toc19380][bookmark: _Toc25098][bookmark: _Toc26201]7．联系方式
[bookmark: _Toc15962_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc27805]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：神农架机场有限公司
地址：神农架林区红坪镇
联系人：刘忠森
联系方式：18107208229
[bookmark: _Toc31019_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19525]2.采购代理机构信息
名称：中元建设科技有限责任公司
地址：宜昌市夷陵大道111号
项目联系人：田鑫
联系方式：0719-3333166


[bookmark: _Toc2560][bookmark: _Toc23491]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc28182][bookmark: _Toc26702]供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1
	项目概况
	见采购文件第一章中的“1.项目概况及采购范围”

	1.2.1
	供应商资格要求
	见采购文件第一章中的“2.供应商资格要求”

	1.2.2
	是否接受联合体竞标
	见采购文件第一章中2.5款规定

	1.3.4
	供应商不得存在的其他情形
	/

	1.7
	采购预备会
	不召开 
召开
时间：/
地点：/

	1.8
	踏勘现场
	不组织 
组织
时间：/
地点：/

	2.1.1
	构成采购文件的其他资料
	澄清公告（如有）

	2.2.1
	要求澄清的截止时间和方式
	截止时间：2026年9月24日17:30时（如有）
方式：书面材料：加盖公章送至神农架林区松柏镇松柏路36号(原市政公司办公楼)6栋中元建设科技有限责任公司神农架林区分公司
将word版和加盖公章的书面材料扫描(或拍照)成电子版发送至  /                 
其他方式：  /                

	2.2.2
	采购文件的澄清和修改
	发出方式：书面形式 
公告形式，发布网站：湖北机场集团有限公司、中国招标投标公共服务平台

	3.2.3
	报价方式
	多轮报价（投标人应按采购工程量清单进行报价）

	3.2.4
	最高竞标限价
	不设置
设置：本项目的最高竞标限价为：133250.11元 ；
 备注：供应商的报价超过最高投标限价的为无效报价。 

	3.2.5
	报价的其他要求
	投标报价要求：投标人进行投标报价时，除按招标文件要求填报总价及综合单价外，还需明确投标报价所使用主材和设备的规格、型号及使用品牌，并单独编制相关清单（格式自定）。项目签订单价合同，项目费用以审计单位审定金额进行结算。

	3.3.1
	响应文件有效期
	90日历日

	3.4.1
	竞标保证金
	不收取

	3.5.4
	响应文件份数
	文本一式三份，一份正本，二份副本。电子文档一份（U盘）。（要求：与纸质响应文件内容完全一致，且为按采购文件规定格式签字盖章后的完整扫描件，扫描件需清晰可辨、无漏页缺章。）

	3.5.5
	装订要求
	胶装。

	4.2.1
	响应文件递交截止时间和地点
	见采购文件第一章中“4.响应文件的递交”

	4.2.4
	递交响应文件的供应商数量
	2家
3家

	5.1.1
	开启时间和地点
	同“响应文件递交截止时间和地点”

	6.1.1
	谈判小组的组成
	采购单位依法组建谈判小组，共计3人组成，在专家库中随机抽取。

	6.3.2
	推荐候选成交供应商名单数量
	3家

	7.2.2
	成交结果公示
	公示媒体：湖北机场集团有限公司、中国招标投标公共服务平台
公示时间：3个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	不提交
提交，履约保证金的形式：
履约保证金的金额： /   元，或合同总价的  /  %

	10.1
	需要补充的其他内容
	招标代理服务：招标代理服务费由项目中标人支付，具体收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），招标代理服务费不足4000元的按4000元支付；


[bookmark: _Toc22149][bookmark: _Toc17849]1. 总则
[bookmark: _Toc26857]1.1 项目概况
1.1.1项目概况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc16188]1.2 供应商资格要求
1.2.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。
1.2.2 供应商须知前附表规定接受联合体竞标的，联合体要求：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc524]1.3供应商不得存在的情形
1.3.1处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
1.3.2进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
1.3.3在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
1.3.4供应商不得存在的其他情形：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc6131]1.4 费用承担
1.4.1供应商准备和参加采购活动发生的所有费用均由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc27689]1.5 语言文字
[bookmark: _Hlk129246189]1.5.1采购文件和响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关采购的所有来往函电均应使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc23290]1.6 计量单位
[bookmark: _Hlk129246218]1.6.1除非采购文件中另有规定，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc1181]1.7 采购预备会
[bookmark: _Hlk129246284]1.7.1供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，并邀请所有已获取采购文件的供应商参加。
[bookmark: _Toc15393]1.8 踏勘现场
[bookmark: _Hlk129246392][bookmark: _Hlk129265448]1.8.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织踏勘现场，并邀请所有已获取采购文件的供应商参加。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.8.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.8.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.8.4采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc29755][bookmark: _Toc3433]2. 采购文件
[bookmark: _Toc31790]2.1 采购文件的组成
2.1.1 本采购文件包括：
[bookmark: _Hlk120088810]① 采购公告（或采购邀请书）；
② 供应商须知；
③ 评审办法；
④ 合同条款及格式；
⑤ 采购需求；
⑥ 响应文件格式；
⑦ 供应商须知前附表规定的其他资料。
2.1.2 根据采购文件规定发出的对采购文件所作的澄清、修改内容，构成采购文件的组成部分。
[bookmark: _Toc12035]2.2 采购文件的澄清和修改 
[bookmark: _Hlk129246760]2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和方式向采购人提出澄清要求。
2.2.2采购人可以针对供应商提出的疑问进行澄清或主动对采购文件进行修改。澄清和修改的形式见供应商须知前附表。
[bookmark: _Hlk129265668]2.2.3澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改应在响应文件递交截止时间前2日发布，不足2日的，相应顺延响应文件递交截止时间。
2.2.4除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章须知前附表规定的供应商要求澄清的截止时间后提出的任何澄清要求。
[bookmark: _Hlk129265723]2.2.5 采购人可根据需要修改延长响应文件递交截止时间。
[bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc19795]3. 响应文件
[bookmark: _Toc4810]3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件包括的内容：见采购文件第六章“响应文件格式”要求。
3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体竞标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件中不需要提供联合体协议书。
3.1.3供应商须知前附表未要求提交竞标保证金的，响应文件不需要提供竞标保证金。
[bookmark: _Toc14312]3.2 报价
[bookmark: _Hlk129246908]3.2.1供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”），在报价一览表中进行报价。
3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况（包括但不限于采购项目的采购内容及范围、标段划分及多标段规定、付款方式、合同条款等），以及影响竞标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。
3.2.4采购人设有最高竞标限价的，供应商的报价不得超过最高竞标限价，否则，其竞标将被否决。最高竞标限价见供应商须知前附表。
3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc9187]3.3 响应文件有效期
[bookmark: _Hlk129246967]3.3.1响应文件有效期见供应商须知前附表。
3.3.2响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算，响应文件有效期内供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.3响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于采购文件中载明的响应文件有效期，否则其竞标将被否决。
3.3.4出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其竞标失效，但供应商有权收回其竞标保证金。
[bookmark: _Toc17057]3.4 竞标保证金
[bookmark: _Hlk129246983]3.4.1供应商须知前附表规定提交竞标保证金的，供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式、递交截止时间、递交方式及时递交竞标保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体竞标的，其竞标保证金由牵头人递交。
3.4.2 供应商不按要求提交竞标保证金的，其竞标将被否决。 
3.4.3采购人将根据相关规定及时办理竞标保证金的退还手续。
3.4.4 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 
①供应商在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件；
②成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向采购人提出采购人不能接受的附加条件或未按采购文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc8262]3.5响应文件的编制
[bookmark: _Hlk129247062]3.5.1响应文件应按采购文件第六章“响应文件格式”的内容和顺序进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
3.5.2 响应文件应当对采购文件的实质性内容作出响应，否则其竞标将被否决。响应文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
3.5.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按采购文件第六章“响应文件格式”要求进行签字或盖章。委托代理人签字的，响应文件应附授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章。
3.5.4 响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质版正本为准。
3.5.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc29669][bookmark: _Toc25666]4. 竞标
[bookmark: _Toc9426]4.1 响应文件的密封和标记
[bookmark: _Hlk129247083]4.1.1 响应文件应密封包装，并在封套上加盖供应商单位章。
4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，将被拒绝接收。
[bookmark: _Toc31333]4.2 响应文件的递交
[bookmark: _Hlk129248539]4.2.1 响应文件递交的截止时间和地点见供应商须知前附表。如有澄清和（或）修改通知，以最后发出的澄清和（或）修改通知规定的时间和地点为准。
4.2.2 供应商递交的响应文件不予退还。
4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒绝接收。
[bookmark: _Hlk129265971]4.2.4截止到响应文件递交截止时间，递交响应文件的数量少于供应商须知前附表中规定的数量的，采购人重新组织采购，或改变采购方式。
[bookmark: _Toc15755]4.3 响应文件的修改与撤回
[bookmark: _Hlk129248639]4.3.1 在响应文件递交截止时间前，供应商可以书面要求撤回已递交的响应文件，以对响应文件进行必要的修改。
4.3.2在响应文件递交截止时间前，供应商可以重新递交已撤回的响应文件，但应符合本章第3.5项、第4.1项、第4.2项的要求。
[bookmark: _Toc19999][bookmark: _Toc29095]5. 开启
[bookmark: _Toc16663]5.1 开启时间和地点
[bookmark: _Hlk129248930]5.1.1开启时间和地点：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Hlk129266071]5.1.2采购人邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议；供应商未派代表参加，视为同意开启结果，并对开启程序、内容无异议。
[bookmark: _Toc8746]5.2 开启程序
[bookmark: _Hlk129249031]5.2.1主持人按下列程序组织开启会议：
①宣布开启会议纪律；
②宣布参加开启会议的工作人员姓名；
③供应商代表检查确认响应文件的密封情况（如需要）；
④公布递交响应文件的供应商名称等相关信息，并记录在案；
⑤供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；
⑥宣布采购活动有关安排和注意事项；
⑦开启会议结束。
[bookmark: _Toc6334]5.3 响应文件开启会议异议
[bookmark: _Hlk129249121]5.3.1供应商对响应文件开启会议的程序、内容有异议的，应当在会议现场提出；工作人员应当场作出答复，并记录在案；
5.3.2会议结束后，不再受理供应商有关响应文件开启会议的任何异议。
[bookmark: _Toc11388][bookmark: _Toc4043]6. 评审
[bookmark: _Toc25010]6.1 谈判小组
6.1.1评审由采购人组建的谈判小组负责。评审小组的组成方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评审过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行评审。 
[bookmark: _Toc12418]6.2 评审原则
6..2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc31096]6.3 评审程序
6.3.1谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
[bookmark: _Hlk129249599]6.3.2 评审完成后，谈判小组应向采购人提交采购评审报告和候选成交供应商名单。谈判小组推荐候选成交供应商名单的数量见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc13720][bookmark: _Toc1463]7. 合同授予
[bookmark: _Toc22174]7.1 确定成交供应商
[bookmark: _Hlk129249719]7.1.1采购人应按评审报告推荐的候选成交供应商名单确定成交供应商。
[bookmark: _Toc25614]7.2 成交结果公示
7.2.1采购人确定成交供应商后，在供应商须知前附表规定的媒介发布成交结果公示。公示时间见供应商须知前附表。
7.2.2成交供应商放弃成交的，采购人有权按评审报告的推荐另行确定成交供应商，并重新发布成交结果公示，也可重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc22567]7.3 通知
7.3.1在成交结果公示期满后，采购人向成交供应商发出成交通知书。
[bookmark: _Toc7380]7.4 履约保证金
7.4.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金由牵头人递交。
[bookmark: _Toc18772]7.5 签订合同
7.5.1 采购人和成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。
7.5.2成交供应商有以下行为的，采购人有权取消其成交资格，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应对超过部分予以赔偿。采购人有权按评审报告的推荐另行确定成交供应商，也可重新组织采购活动。
① 无正当理由拒签合同；
[bookmark: _Hlk120194490]② 在签订合同时向采购人提出采购人不能接受的附加条件；
③ 不按照采购文件要求提交履约保证金；
④ 其他违反法律法规的行为。
7.5.3 联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
[bookmark: _Toc1149][bookmark: _Toc31729]8．异议
[bookmark: _Toc1201]8.1提出异议
8.1.1供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公示期内以书面形式提出。
[bookmark: _Hlk120191309]8.1.2异议函应包括以下内容：
[bookmark: _Hlk120090871]①异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
②具体 、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
[bookmark: _Hlk120090857]8.1.3异议函应由异议人的法定代表人（或单位负责人）签字并加盖单位章。
8.1.4受理异议的部门见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc28123]8.2异议处理
8.2.1采购人根据相关规定对异议进行处理，并将处理结果告知异议人。
[bookmark: _Toc29304][bookmark: _Toc14480]9．纪律要求
[bookmark: _Toc21637]9.1  对采购人的纪律要求
9.1.1采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc8282]9.2 对供应商的纪律要求
9.2.1供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
[bookmark: _Toc25074]9.3 对谈判小组成员的纪律要求
9.3.1谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。 
[bookmark: _Toc24919]9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
9.4.1与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及与评审活动有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。
[bookmark: _Toc3220][bookmark: _Toc15437]10．需要补充的其他内容
10.1需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。


[bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc28391]第三章  评审办法
[bookmark: _Toc3186][bookmark: _Toc24536]评审办法前附表（最低价法）
	条款号及名称
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	响应文件签字盖章
	按照采购文件的规定签字盖章

	
	
	装订要求
	符合第二章供应商须知第3.5.5项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	资格要求
	符合第一章“2、供应商资格要求”的规定

	
	
	不得存在的情形
	符合第二章“供应商须知”第1.3项规定

	2.1.3
	
响应性评审标准
	报价
	符合第二章“供应商须知”第3.2项规定

	
	
	响应文件有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	
	
	实质性响应
	符合第五章“采购需求”的规定

	
	
	质量要求
	符合第一章“谈判采购公告”中的规定

	
	
	工期
	符合第一章“谈判采购公告”中的规定

	
	
	按谈判小组要求澄清、说明或补正
	符合第三章“评审办法”第2.2.2项和第4.1.4项规定

	
	
	不得存在的情形
	符合第二章“供应商须知”第1.3项规定

	
	
	其他评审要求
	不存在采购文件规定的其他否决情形

	4.2.2
	确定供应商优先顺序
	供应商评审价格相等时，由采购人自行确定。
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[bookmark: _Toc1992][bookmark: _Toc14649]1.评审方法
本次评审采用最低价法。
[bookmark: _Toc30037][bookmark: _Toc5419]2.初步评审标准和程序
[bookmark: _Toc17155]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc18078]2.2 初步评审程序
2.2.1 谈判小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审项全部合格的响应文件才可通过初步评审。
2.2.2响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容不得改变响应文件的实质性内容，且应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。供应商在规定时间内未进行澄清、说明和补正的，谈判小组按照不利于供应商的原则进行处理，由此造成的不利后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk129267201]2.2.3 经供应商澄清、说明和补正后仍不满足初步评审要求的响应文件（即响应文件不满足本章第2.1款规定的任一项标准），或供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效，不能通过初步评审。
[bookmark: _Hlk129267257]2.2.4未通过初步评审的响应文件，不再进入下一步谈判。
2.2.5 通过初步评审的供应商少于“第二章供应商须知”4.2.4款规定的数量，如谈判小组认为竞标仍具竞争性，可进行谈判，否则应终止本次采购活动。
[bookmark: _Toc9262][bookmark: _Toc24020]3.谈判及报价程序
[bookmark: _Toc5587]3.1谈判
[bookmark: _Hlk129267555]3.1.1 供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。
3.1.2 根据响应文件递交的顺序，谈判小组与通过初步评审的供应商逐一、分别进行谈判。 
3.1.3 供应商未准时参加谈判的，视为放弃本次谈判采购活动。
[bookmark: _Toc2531]3.2 递交补充响应文件
3.2.1 在谈判过程中，谈判小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中采购需求部分的技术、服务要求以及合同草案条款等内容，但不得实质性改变评审标准或改变可能影响初步评审结果的内容。谈判小组修改和补充采购文件的，应当以书面形式将修改和补充的内容通知所有参加谈判的供应商。修改和补充的内容构成采购文件的组成部分。
3.2.2 谈判小组修改和补充采购文件后，应要求供应商修改和补充响应文件。供应商应按照采购文件修改和补充的内容及要求相应地对已经递交的响应文件进行修改和补充（即补充响应文件）。补充响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章，并对采购文件修改和补充的内容作出实质性的响应。补充响应文件与首次递交的响应文件共同构成供应商响应文件的组成部分，二者内容不一致的，以补充响应文件内容为准。
3.2.3 谈判小组审查供应商补充响应文件，对其响应性进行评审。补充响应文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，谈判小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价；补充响应文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，该响应文件将被视为无效，谈判小组应取消供应商的谈判资格。
[bookmark: _Toc23225]3.3 递交最终报价 
3.3.1谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价；最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。
3.3.2 递交最终报价的供应商少于“第二章供应商须知”4.2.4款规定的数量，如谈判小组认为报价具有竞争性的，可继续评审，并推荐候选成交供应商，否则终止本次采购活动。
[bookmark: _Toc7577][bookmark: _Toc11922]4.详细评审标准和程序
[bookmark: _Toc16256]4.1 评审价格确定
4.1.1 评审价格以最终报价的大写含税价格为准。
4.1.2 评审价格超过最高限价（如有）的，其响应文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk120192791]4.1.3 供应商的最终报价明显低于其他供应商报价，有可能低于其成本的，谈判小组应当要求供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。 
4.1.4 最终报价有算术错误或其他错误的，谈判小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额的和价不一致的，以单价金额的和价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）报价一览表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。
[bookmark: _Toc14886]4.2评审价格比较和排序
4.2.1谈判小组从质量和服务均满足采购文件实质性要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序对供应商进行排序，并推荐候选成交供应商。
4.2.2供应商评审价格相等时按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。
[bookmark: _Toc4683][bookmark: _Toc2390]5.评审结果
[bookmark: _Toc32211][bookmark: _Hlk129267871]5.1 提交书面评审报告 
5.1.1谈判小组完成评审后，应当向采购人出具书面评审报告。
5.1.2评审报告应由谈判小组全体成员签字。对评审结果有异议的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
[bookmark: _Toc23526]5.2 推荐候选成交供应商
5.2.1推荐候选成交供应商的数量：见“第二章供应商须知”6.3.2项。
5.2.2谈判小组应按要求向采购人推荐候选成交供应商
第4章 [bookmark: _Toc10751][bookmark: _Toc18272] 合同条款及格式
[bookmark: _Toc1791392522][bookmark: _Toc2102532153]小型项目施工合同
甲方:神农架机场有限公司
法定代表人：蒋理灵
地址：神农架林区红坪镇

乙方:
法定代表人：
地址：

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，经甲乙双方友好协商，在平等、自愿的基础上，依照等价有偿、诚实信用的民法原则，双方就【神农架机场飞行区场地维修项目】事宜，达成如下一致合同条款，以资共同信守履行：
1. 工程项目
1. 工程名称：神农架机场飞行区场地维修项目
1. 工程地点：神农架机场场内
1. 工程性质：固定单价合同（工程量据实结算）
1. 工程内容和承包方式：【固定单价合同】
1. 工期
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.本合同签订后，乙方即按甲方要求开始施工。乙方应随时接受甲方的监督，工期30天，从【】年【】月【】日到【】年【】月【】日。
2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
(1)因甲方原因不能提供施工水源、电源或其他条件，影响进场施工；
(2)因不可抗力而延误工期。
1. 工程质量
1.乙方必须严格按照国家标准和甲方所要求的标准以及工程规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督。
2.乙方在施工中发生任何事故，由乙方负全部责任，乙方并应及时报告甲方的现场代表备案。事故处理方案应经甲方研究确定后方可实施。
1. 材料供应
1.本项目工程材料均由乙方提供，材料费用已包含在合同总价中，受甲方及甲方委派现场监理人员监督。
2.为了确保工程质量，乙方购置的各类材料应符合国家标准和甲方要求，否则造成的损失由乙方承担。
1. 工程价款的支付
1.本合同甲、乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算支付。甲方应在收到符合法律规定的增值税专用发票后将款项付至乙方于合同指定的开户银行和账户。
2.本合同含税总价为人民币【】元（大写【】元）。其中不含税额为人民币【】元，税额为人民币【】元（税率：【】）。其他【】
3.因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时，按新的增值税率执行，合同价=合同签订时的不含税价*(1+新税率)。合同签订时的不含税价＝(合同约定的含税价、价外费用)/(1+合同签订时适用的税率)
4.本次服务费用已经包含乙方提供服务的全部费用。
5.合同价款分2期支付，具体安排如下：
(1 )首期款支付条件及金额:项目竣工验收合格，乙方提交验收报告、全套结算资料及合规增值税发票；甲方在收到乙方结算资料15日内，向乙方一次性付款至总费用的97%，计【】（大写：【】）
(2 )【】
(3 )尾款支付条件及金额：尾款3%作为质保金，质保期内未发生质量问题的，甲方在质保期届满后收到乙方开具的合规结算资料之日起15日内一次性无息付清。
其它【本工程施工所需临时办公生活用房、围挡、临时水电接入、场地平整、绿化恢复、建筑垃圾袋装堆放等所有临时设施、建筑垃圾场内运输及相关工作内容，费用包含在总价中，发包人不再另行支付】。
1. 施工与设计变更
1.双方确认的设计样稿、说明和有关技术资料，作为施工的依据，乙方不得擅自更改设计，否则造成的损失由乙方承担。
2.在施工中发现错误或其他不合理的地方，乙方应及时通知甲方，经甲方确认后继续施工。否则造成的损失由乙方承担。
1. 工程验收
1.工程验收，以国家标准和甲方提出的标准和要求为依据。
2.乙方竣工并自验后，向甲方提出验收书面报告。甲方在收到乙方验收报告之日起14个工作日内组织进行验收。
3.甲方主持验收。若有验收不合格之处，乙方应在7日内整改完毕。
1. 违约责任
1.乙方责任：
(1)工程质量和数量不符合合同约定，根据甲方要求无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按每日人民币0.05%/日支付逾期违约金。
(2)违反合同约定的工期，逾期交付的，按每日人民币0.05%/日支付逾期违约金。
(3)其他【】
1.甲方责任：
(1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任，交付日期可以顺延。
(2)其他【】
1. 施工安全
1.乙方必须服从甲方及机场有关部门的现场管理。
2.乙方必须保证施工现场及周边整洁，并不影响旅客安全。
3.乙方应在施工现场设置安全隔离区和警示标志。
4.乙方的施工人员不得擅自进入机场控制工作区。
5.乙方施工人员不得在施工现场吸烟或者违章使用易燃易爆物品，否则由乙方承担全部法律责任。
6.凡因乙方违反有关机场的安全规定，由此造成的处罚和损失，甲方将从乙方工程款中予以扣除。
7.承包方应教育和提醒自己的施工人员严格进行安全操作，制止违章施工；本项目造成的安全责任事故，由乙方承担全部法律责任。
8.施工中乙方因自身的原因造成的工伤事故，由乙方负责
9.乙方必须将建筑垃圾袋装化并放置在甲方指定地点。
10.乙方如需要动火施工须向甲方申报，只有获得甲方审批同意后方可动火施工，否则视为乙方违约，由此导致的损失全部由乙方承担。
11.其他【】。
1. 其他
1. 除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及款项结算，均应使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行账号。
	甲方
	乙方

	名称
	神农架机场有限公司
	名称
	

	通讯地址
	神农架林区松柏镇堂房村神农家园C区五栋一单元101室
	通讯地址
	

	联系人
项目负责人
	刘忠森
	联系人
项目负责人
	

	联系电话
	18107208229
	联系电话
	

	邮箱
	
	邮箱
	

	汇款人名称
	神农架机场有限公司
	收款人名称
	

	纳税人识别号
	914290210872261596
	纳税人识别号
	

	开户银行
	中国工商银行湖北省神农架林区支行
	开户银行
	

	银行账号
	1810012029200038245
	银行账号
	

	联行号
	
	联行号
	


1. 甲乙双方任何员工的言论和书面文件在经单位书面确认之前均不代表单位，甲乙双方的任何书面文件均需加盖单位公章方为有效。
1. 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。
1. 甲乙任何一方的地址、联系人（项目负责人）、联系方式变更，变更一方应在变更后3个工作日内书面通知对方。书面通知须加盖公章并经本合同授权代表签字确认，否则，原地址、联系人（项目负责人）、联系方式等仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任；任一方账户信息有变更的，变更方应在付款期限前7个工作日内以加盖财务专用章的书面方式通知对方。如未及时履行约定告知程序，而导致另一方未按合同约定付款时间付款，不视为另一方付款延迟，不承担延迟付款的违约责任。
1. 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。
1. 法律适用及争议解决
1. 本合同的订立、效力、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律。
1. 因本合同以及本合同项下的附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，合同各方应协商解决；协商或调解不成的，任何一方均选择下列第【】种方式解决争议：
1.向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉；
2.向无仲裁委员会提起仲裁。
1. 附则
1. 合同期限为2年，自本合同甲乙双方签字盖章之日起至质保期24个月届满次日止。
1. 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章（注：生效条款可根据实际情况进行调整）生效。
1. 本合同未尽事宜及对本合同的任何修改、补充，双方经协商一致后另行签订书面补充协议。在补充协议生效前，仍按本合同执行。
1. 本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
1. 本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，均具有同等法律效力。
（以下无合同正文）



甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：

乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：


附件
协议书附件：
附件一：承包人承揽工程项目一览表
附件二：工程质量保修书
附件三：主要建设工程文件目录
附件四：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件五：承包人主要施工管理人员表
附件六：廉洁及反商业贿赂协议
附件七：工程建设安全管理规定


附件一：承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件二：工程质量保修书
发包人（全称）：神农架机场有限公司
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就【神农架机场飞行区场地维修项目】（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：【本项目新建公厕、自助餐厅全部土建、内外装饰装修、防水工程、给排水、强弱电、消防系统、民航安防监控、围界设施、厨房餐饮设备、配套设备间全部施工内容；因施工工艺、材料质量、安装缺陷产生的开裂、渗漏、断电、设备故障、监控失效、围界破损等全部问题均属于保修范围；人为损坏、机场运营外力破坏、不可抗力不在保修范畴。】
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为【5】年；
3.装修工程为【2】年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为【2】年；
5.供热与供冷系统为【/】个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为【/】年；
7.其他项目保修期限约定如下：【民航视频监控、围界安防、厨房成套设备安装保修期2年；防水质保严格执行5年法定最低年限。】
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为【24】个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项
【1.缺陷责任期内质保金按工程结算总额3%预留，符合返还条件无息返还，不计利息；
2.保修期内承包人须留存本地维修对接人及联系电话，保证7×24小时报修响应；
3.维修施工不得干扰机场正常航班、旅客通行及空防安全，施工时间服从机场统一管控；
4.保修期届满不免除地基主体、防水等法定最低保修责任，超出缺陷责任期但仍在法定保修期内的质量问题，承包人仍免费维修。】
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：
地址：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：
开户银行：
账号：
承包人（公章）：
地址：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：
开户银行：
账号：

附件三：主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





附件四：承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件五：承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc584288236][bookmark: _Toc457286739][bookmark: _Toc1513004320]附件六：
廉洁及反商业贿赂协议
1、 各方共同责任
1． 双方应当严格遵守国家有关法律法规、联合国反腐败公约等廉洁从业规定，坚决拒绝商业贿赂及其他不正当的商业腐败行为。
2． 任何一方及其工作人员均不得：
（1） 索要或收受另一方及其相关单位或其工作人员赠送给本人及配偶、子女、其他特定关系人的回扣、礼品、礼金、有价证券等财物。
（2） 在另一方或其相关单位报销任何应由己方或个人支付的费用。
（3） 与另一方或其相关单位发生有利益冲突的投融资关系。
（4） 违规向另一方或其工作人员发生借款、委托理财等经济往来，不得违规要求、暗示或接受另一方或其相关单位为个人购买或装修住房、婚丧嫁娶、子女出国（境）、配偶及子女经商等提供方便。
（5） 参加另一方或其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动。
（6） 违规接受另一方或其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。
（7） 违规在另一方或其相关单位兼职和领取兼职工资及报酬。
（8） [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]让另一方介绍己方工作人员及其配偶、其他特定关系人从事与双方交易有关的材料设备供应、工程分包等有利益冲突的经济活动和业务往来。
（9） 利用职权通过另一方或其相关单位为其配偶、子女及其他特定关系人谋取其他不正当利益和发生有利益冲突的行为。
（10） 未经另一方书面同意，向任何新闻媒体、第三人述及有关另一方工作人员商业行为的评价、信息。
2、 协助义务
1． 若甲方工作人员要求乙方给予其任何形式的不正当利益，甲方必须及时投诉，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。如乙方不投诉，则视为乙方违反本协议约定。
2． 乙方承诺至本协议签订之前与甲方及其工作人员不存在可能影响双方廉洁业务关系的行为，否则，视为乙方违反本协议约定。
3． 任一方在商务活动中发现对方工作人员存在商业贿赂、违反商业道德等不正当行为的，应及时向对方投诉。如果发现甲方人员存在涉嫌违反本协议的行为的，可立即向甲方纪检监察部门反映，并提供相应的证据。
3、 违约责任
1． 甲方及其相关工作人员有违反本协议第一条，依据有关法律法规和乙甲内部管理规定对有关人员给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。
2． 乙方及其人员有违反本协议约定的，根据具体情节和造成的后果，甲方有权要求乙方按照所有交易合同总金额或甲方与乙方已发生全部业务额的30%向甲方支付违约赔偿金。甲方有权从未结账款中扣除，不足部分由乙方补足。
3． 乙方及其人员有违反本协议约定的，甲方有权取消乙方业务合作资格，并有权单方解除/终止甲方与乙方间一切商业合作关系。
4、 [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]甲乙双方通过招投标或其他方式签订交易合同的，本协议作为双方所有交易合同的附件，与合同具有同等法律效力。如双方未签订交易合同的，本协议独立有效。
5、 本协议经签署后生效，双方及其人员在交易合同履行完毕后，发生或发现有违反本协议约定的行为的，仍按本协议约定处理。
6、 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律），发生争议时，若经协商仍无法解决的，任何一方应向____所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：

乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：

附件七：       工程建设安全管理规定
第一章 总则
第一条 目的
为了加强工程建设安全生产监督管理，依法承担建设工程安全生产责任，有效防范安全生产事故，提升安全管理水平，确保各项建设工程安全、有序、顺利推进，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民用航空法》《民用机场管理条例》《湖北省安全生产条例》《湖北省企业安全生产主体责任规定》《湖北机场集团有限公司安全生产管理办法》等法律法规，制定本规定。
第二条 适用范围
本工程范围内签订合同的建设、监理、施工、设计、勘察、检测、造价咨询等服务单位。
第三条 原则
（一）坚持“安全第一，预防为主”原则
（二）坚持“谁主管，谁负责”原则
（三）坚持“管生产必须管安全”原则，做到生产与安全同计划、同布置、同检查
（四）坚持重要的安全设施必须与主体工程“三同时”原则，即同时设计、同时施工、同时验收。
第四条 术语
（一）发包人
发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（二）承包人
承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（三）机场管理机构
机场管理机构是指依法组建的或者受委托的负责机场安全和运营管理的具有法人资格的机构。
（四）一般影响和后果的
一般影响和后果的是指事件或事故影响局限于发包人项目部管理单位范围之内，可被发包人项目部管理单位自己所控制和处置的一种状态和结果。
（五）比较严重性影响和后果的
比较严重性影响和后果是指事件或事故影响局限于湖北机场集团有限公司范围之内，可被湖北机场集团有限公司所控制和处置的一种状态和结果。
（六）严重性影响和后果的
严重性影响和后果的是指事件或事故影响超出湖北机场集团有限公司范围之外不能被湖北机场集团有限公司控制和处置的一种状态和结果。
第二章 安全管理职责
第五条 发包人的责任
（一）负责依法向承包人提供建设工程相关资料。
（二）负责定期或不定期地组织开展安全检查和督查，对检查不符合安全要求的承包人，责令限期整改并进行相应处罚。
（三）负责对本规定进行最终解释和说明。
第六条 承包人的责任
（一）负责执行国家、地方政府、机场集团安全施工规范条例以及本规定的安全管理措施，严格履行安全生产义务，对工程建设过程中的安全文明生产承担相应责任，服从国家、民航及机场管理机构的统一安全管理及监督。
（二）负责建立健全安全生产体系，制定安全管理规章制度，明确安全生产责任制、安全培训制度、应急预案、事故报告制度和检查制度，定期开展风险源识别与防控。
（三）负责按照规定配置专职安全管理负责人和满足现场施工管理的现场安全管理人员，做好安全培训和安全教育、安全检查和隐患排查，建立安全生产管理档案。
（四）负责在进场前做好安全技术交底、编制施工方案，施工过程中做好各项安全防护措施。
（五）负责特殊作业人员、特种机械设备持有国家核准的特种作业资格证书的审查及备案，并建立特种人员、特种机械设备安全管理制度。
（六）负责保证施工人员身体健康，精神状态稳定；保证施工机械设备安全有效，保养到位。
（七）大风、雷电等恶劣天气下，项目施工应当按照国家、民航及机场管理机构相关要求执行。
（八）除规定区域外，施工及工作区域严禁吸烟。
第三章 不停航施工安全（空防安全）
第七条 遵守国家、民航、机场管理机构有关不停航施工的各项安全管理规定；
第八条 项目开工前应组织开展空防安全、不停航施工等安全教育培训，考核合格后方可进行施工。
第九条 项目开工前应当编制不停航施工组织管理方案，方案中应包含相应的民用航空安全保卫方案、应对突发空防安全事件的应急处置预案等。
第十条 需进入控制区的施工人员、车辆应按有关规定办理通行证件，车辆按要求配备黄色警示灯、灭火器、轮挡等必要的警示防护器材，在具备资格人员的引领下，在指定时段，经指定道口，进入控制区。
第十一条 施工人员与车辆的行进路线应按施工组织方案中的规定路线执行，不得无故更改。车辆、设备必须在指定位置停放，一切人员、车辆必须避让航空器。
第十二条 施工人员随身携带施工工具、物品进入机场控制区，按照机场管理机构要求如实填报申请表，主动接受安检人员的检查核对，并遵守安检相关规定。
第十三条 在控制区内施工人员必须穿着反光服饰或反光工作服，持有效工作证件，并将证件配戴于左胸前。施工安全员的反光服饰颜色应区别于其他人员。
第十四条 施工单位施工前应按照要求设置关闭标志、隔离标志和不适用地区标志。
第十五条 施工车辆、机具高度应当满足机场净空保护要求；机械开挖施工前应当确认管线保护措施。
第十六条 在施工作业中，严禁攀（钻）越、损毁机场防护围栏及其他安全防护设施；严禁随意穿越航空器跑道、滑行道；严禁强行登、占航空器；严禁谎报险情，制造混乱；或其他扰乱机场秩序的行为。
第十七条 施工现场应当设置专门的物料存放区，物料存放不得堵塞专用出入口及安全通道；施工现场可燃物、有毒物品及腐蚀性物品存放处周围应设置围挡和警示标志，将其与施工作业区域隔离；施工现场堆放物料须使用苫布进行完全遮蔽，可能被风吹袭的轻质物料还须固定或用重物压实。
第十八条 施工需使用电焊、气焊等明火作业时，施工单位须向机场管理机构申领有效《动火证》；动火人员须持有国家核准的特种作业资格证书,并设专人进行现场看护。
第十九条 施工现场用电手续必须齐全，申报用电应与实际用电相符；施工电工应具备相应的从业资格。
第二十条 施工结束后，施工现场应作适航检查，待相关部门适航核查结束后，施工人员方可撤离施工现场；适航核查后，施工人员不得再次进入施工区域。
第四章 航站区施工安全
第二十一条 遵守国家、民航、机场管理机构有关航站区安全的各项管理规定；
第二十二条 施工人员应该接受有关施工的各项空防、消防、用电安全及施工安全教育培训，考核合格后方可进行施工。
第二十三条 需进入控制区施工必须到机场公安部门办理通行证，并通过安检通道接受安检部门检查后进入控制区。
第二十四条 施工人员随身携带施工工具、物品进入机场控制区，必须如实填报统一格式的《进入控制区（工具、物品）申请单》，主动接受安检人员的检查核对，并遵守安检相关规定。
第二十五条 施工现场和施工围挡内应按行业规范设置、张贴安全警示标识、安全管理制度、操作规程等。
第二十六条 在对明火及可能产生火花的设备进行施工操作时，须办理《动火证》后方可实施。动火现场必须配备至少四瓶4kg干粉灭火器，动火范围较大，周围易燃物品较多时应相应增加灭火器的数量。实施动火作业时必须设有专门看守，严格按照《航站区消防安全管理标准》有关规定进行管理和实施。
第二十七条 现场施工范围应严格控制在围挡范围内，不得占用公共部位和影响安全防护等设施。
第二十八条 施工现场配备的施工用电装置和电动工具应符合相关安全用电规程。
第二十九条 施工现场搭建的临时设施必须安全牢固，施工人员应当配备可靠的劳动保护装置。
第五章 公共区施工安全
第三十条 承包人一切行为应服从国家、地方及机场管理机构的相关法律法规。
第三十一条 施工单位施工场地出入口应按《武汉市创建国家卫生城市建筑工地专项整治工作实施方案》的要求设置洗车槽、冲水池、道面硬化等设施。
第三十二条 施工道口及场内路面需硬覆盖，临街工地只允许设置一个进出道口，其他路段工地原则上不超过两个。进出道口和工地内场道路要用砼进行硬覆盖，路面平整、坚实，能满足载重车辆通行要求。
第三十三条 施工现场必须设置洗车池和沉淀池，配置高压水枪，对驶出车辆进行冲洗，未经沉淀的污水严禁排入市政管网，施工现场应配置专职保洁员，负责工地内场保洁和“门前三包”。
第三十四条 承包人需定时对施工场地洒水降尘，降低环境污染。
第三十五条 承包人的运输车辆必须严格遵守国家、省、市关于施工和交通管理的法律法规，严格执行机场管理机构有关场区环境、道路交通和建设施工管理的规章制度，以维护机场的“窗口”形象。
第三十六条 如遇机场有警卫保障任务时，承包人应按机场管理机构要求暂时停止施工作业。
第三十七条 施工人员到达作业区后，必须严格按照机场指定区域施工，不得穿越划定的作业范围。
第三十八条 在工程施工期间，土堆高度不得超过围档高度，并用绿色密闭网进行覆盖或者绿化，围档应牢固、整齐、美观，不影响机场整体环境，施工单位需安排专人清洗施工围挡，保持围挡干净。
第六章 机房、管廊等区域施工安全
第三十九条 遵守国家、民航、机场管理机构有关机房、管廊等区域施工安全的各项管理规定。
第四十条 机房、管廊等区域内施工必须按照机场管理机构相关规定办理准入手续，获得准入许可方可进入施工，严禁在未获得许可情况下进行施工。
第四十一条 开工前承包人应机场管理机构提交必要的施工人员资质证明及项目施工方案。
第四十二条 机房、管廊等区域需要进行明火作业时，施工单位须向机场管理机构申领有效《动火证》；动火人员须持有国家核准的特种作业资格证书,并设专人进行现场看护。
第四十三条 施工作业期间，施工人员应在建设单位现场管理人员引领下，经机场管理机构允许后方可进入现场作业，并接受建设单位和机场管理机构统一管理。
第四十四条 机房、管廊等区域内施工必须严格按照经审核的施工方案中约定的范围内进行，严禁超范围施工。
第四十五条 施工完成后，必须对施工现场进行相应清理，确保符合机房、管廊等区域的相关规定。
第七章 深基坑、地下暗挖、高大模板、大型脚手架等危大工程安全
第四十六条 遵守国家现行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等各项法律法规的要求组织危大工程专项施工；
第四十七条 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。
第四十八条 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
第四十九条 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。
第五十条 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，对危大工程施工作业人员进行登记，项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。
第五十一条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，实施专项巡视检查，发现未按照专项施工方案施工的，应当立即进行整改。
第五十二条 施工、监理单位应当根据国家及民航相关规范要求建立危大工程专项安全管理档案。
第八章 高空作业安全
第五十三条 在进行临边作业、洞口作业、攀登作业、悬空作业、交叉作业等登高作业（指坠落高度基准面2米以上）施工前，应当编制、报审安全防护措施实施方案。
第五十四条 进行登高作业的施工人员必须经过培训，身体检查合格，并取得特种作业证书，方能持证上岗。
第五十五条 登高作业人员应当使用安全带、佩戴安全帽等安全防护设备。安全带及安全帽等防护设备在使用前应进行检查，并做好检查记录。
第五十六条 登高作业时一律使用工具袋，禁止将工具及材料上下投掷。
第五十七条 在进行登高作业时，禁止无关人员在工作地点的下方穿行或逗留，工作地点下方应围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人，现场配备专职防护人员。
第九章 建筑机械安全
第五十八条 遵守国家现行《建筑机械使用安全技术规程》等各项法律法规的要求组织施工机械的生产作业。
第五十九条 机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，机械设备的基础承载能力必须满足安全使用要求，严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围。
第六十条 机械上的各种安全防护及保险装置和各种安全信息装置必须齐全有效，机械安装后必须经机械、安全管理人员共同验收合格后投入使用。
第六十一条 操作人员在作业前，应对机械进行例行检查，保持机械的完好状态。操作人员应遵守机械有关保养规定做好例行保养。
第六十二条 机械集中停放的场所，应有专人看管，并应设置消防器材及工具；大型内燃机械应配备灭火器；机房、操作室及机械四周不得堆放易燃、易爆物品。
第六十三条 特种设备的拆装必须由取得相应资质和安全生产许可证的单位进行，拆装作业时应有技术和安全人员在场监护。
第六十四条 施工专用电梯严禁超员，其断绳保护装置必须可靠。电梯停用时，应降至塔身底部位置，不得长时间悬在空中。
第六十五条 根据国家及民航规范有要求的特种设备，施工前必须编制专项方案，并经技术负责人审批，专项方案的审批人必须在现场进行技术指导。
第六十六条 作业前，应查明施工场地地下管线的地点及走向，并采用明显记号表示。严禁在离电缆、煤气管道1m距离以内进行大型机械作业。
第六十七条 配合机械作业的人员，禁止在机械回转半径以内工作。
第六十八条 焊割现场10m范围内及高空作业下方，不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。
第六十九条 对压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的容器及带电结构严禁进行焊接和切割。
第七十条 对进场施工的机械设备，需根据国家及民航相关规范要求形成完整的档案资料。
第十章 临舍、施工围挡安全管理
第七十一条 临舍、施工围挡的设置建设应符合国家、地方、及行业相关规范，如合同中有专项约定，则按合同约定执行。
第七十二条 临舍、施工围挡建成后，由施工单位负责统筹管理。管理应包含日常巡查、故障修复、消防管理等，但并不限于此。
第七十三条 临舍、施工围挡出入口处应设置专人进行管理，对出入进行严格管理。
第七十四条 临舍、施工围挡内的水、电等设施应安排专人巡查保养，确保水、电设施安全可用。
第七十五条 临舍、施工围挡内的消防设施设备等设施应安排专人巡查保养，确保消防设备、设施安全可用。
第七十六条 临舍、施工围挡现场应设置带盖垃圾桶，生活垃圾和建筑垃圾应分开堆放至指定区域，并及时清运至指定位置。
第七十七条 临舍区中办公区、居住生活区要有严格区分，并设置必要洗浴卫生设施。相关卫生设施应安排人员定期清扫，确保场区内的公共卫生安全。
第七十八条 施工围挡内各项施工用材料、工具等要分类堆放，对特殊物品更应指定专门区域堆放，必要时应派专人进行监管。
第七十九条 临舍、施工围挡拆除时按施工方案有序拆除，涉及到高空或吊装作业时应由专业持证人员进行操作，并有拆除单位安排专人进行现场安全监管。
第十一章 用电安全
第八十条 用电前向机场供电管理部门申请办理机场临时用电手续，进行临时用电报装。
第八十一条 根据施工现场用电情况，编制临时用电方案或施工现场临时用电组织设计，并履行报批手续，审查合格后方可进行施工现场临电布置。
第八十二条 使用质量合格的电气设备、电缆材料，按规范要求做好设备接地、防雷设施，配置开关漏电保护。
第八十三条 施工现场设专职电气维护人员，负责维护施工现场临时用电设施。
第八十四条 施工现场，办公区、生活区用电不得私拉乱接，对存在的电气安全隐患及时整改。
第八十五条 施工现场应根据情况每周至少组织一次用电安全检查，记录电气设备的运行状态，形成检查台账。
第八十六条 对用电安全检查发现的问题应及时整改，达到用电规范要求。
第十二章 消防安全
第八十七条 遵守国家、民航、机场管理机构消防安全管理法律法规。
第八十八条 在施工前应当按规定设置完整的消防管理组织构架，配置消防专项管理人员，编制并报备专项消防安全措施与工作方案，组织开展消防安全专项教育和培训。
第八十九条 在责任范围内配备足量及适当的消防器材，并确保器材的完好率达到100%。消防器材应放置明显位置，标识清晰、有效，消防器材不得挪作它用。
第九十条 定期开展消防安全检查，每周不得少于一次，重点排查易燃易爆物品、用电用火情况、火源管理等情况，对查出的隐患应当立即消除，并按期进行复查。
第九十一条 在机场规定区域内明火作业时，应当向机场管理机构申领有效《动火证》；动火人员须持有国家核准的特种作业资格证书,动火现场应当设置专人进行看护与监管，至少安排一人随身携带有效通讯设备，负责安全值守和联络；动火现场应当依据可能的着火危险，配备至少一种足够数量的有效灭火器材。
第九十二条 加工作业区内、施工作业区内严禁吸烟，严禁在非动火区进行明火作业，对加工作业中产生的各类易燃材料应及时清理，各类成品或半成品应该按相关要求和规定分开堆放。
第九十三条 生活区内严禁在室内吸烟，严禁乱拉、乱接电线和私烧电炉，严禁在室内使用明火，厨房应配备相应的消防器材，严禁用电热丝类的取暖设备。
第九十四条 仓库、物料区严禁吸烟，严禁在仓库、物料区附近生火或进行明火作业、严禁人员居住、严禁存留火种或明火，易燃易爆物品应当分区专项堆放，并安排专人进行管理。
第九十五条 现场发生火警时，当班人员应迅速报告，服从统一部署和指挥，按照消防处置方案组织处置。并及时拨打机场消防报警电话，电话号码为027-85818119或027-85819119。
第十三章 应急救援和调查处理
第九十六条 任何单位或个人发现违反安全施工事件，均有权利和义务逐级报告。
第九十七条 发生任何安全事件时，应立即进行信息通报，相关负责人必须第一时间赶赴现场。
第九十八条 发生应急事件时，应当按照安全应急处置方案（包括安全措施）组织处置，保护好事故现场，并按相关事故报告和调查处理程序执行。
第九十九条 在应急事件处置作业中，参与应急处置作业人员必须配备相应的劳动防护用品。
第一百条 应急事件处置作业完成后，须按照相关规范、技术标准组织应急事件处置检查，形成应急处理报告。同时对应急处置现场进行清理恢复，确保应急事件处置作业完成后不留安全隐患或发生次生灾害。
第一百零一条 应定期开展风险分析、评估和应急救援演练，动态管理应急处置方案，建立健全应急档案。
第十四章 整改与处罚
第一百零二条 对发现建设工程中存在安全隐患的或安全措施落实不力的，发包人应责令承包人限期整改，承包人整改不及时的，给予警告或通报；整改后仍不满足规范要求的，责令停工；拒不整改的，给予通报并进行相应处罚。
第一百零三条 不配合安全检查（包括建设单位、建设行政主管部门对工程项目的检查），每起罚款1000元；对存在问题不落实整改，每起罚款2000元；重复发生上述同类问题，加一倍罚款。
第一百零四条 违反本规定，未造成影响和后果的，对责任单位给予每次每项500元至2000元的处罚；
第一百零五条 违反本规定，造成一般性影响和后果的，对责任单位每次每项给予2000元至10000元的处罚；
第一百零六条 违反本规定，造成比较严重性影响和后果的，对责任单位每次每项给予10000元至50000元的处罚；
第一百零七条 违反本规定，造成严重性影响和后果的，对责任单位每次每项给予50000元至200000元的处罚；
第一百零八条 违反国家法律、法规和机场管理机构有关规章制度而本规定内未列入的，则按其相应规定进行处罚。造成安全事故，构成犯罪的，依照国家法律法规追究刑事责任。

第十五章 罚款处罚程序
第一百零九条 罚款处罚一般工程项目监理单位依据事实对违规责任单位下发处罚通知单，报发包人所属的项目部审定通过后，由工程结算部门在当月工程进度款或临近进度款支付中予以执行兑现。监理单位违反相关规定，由项目部下达处罚决定通知单，由工程结算部门在当月工程进度款或临近进度款支付中予以执行兑现。
第一百一十条 发包人的质量安全部门、项目部可以直接对违规责任单位下发处罚通知单，由工程结算部门在当月月工程进度款或临近进度款支付中予以执行兑现。
第一百一十一条 处罚通知单由项目部或质量安全部负责人及公司分管领导或主要领导签字即刻生效。
第一百一十二条 被处罚单位对被处罚事由和数额有异议时，在收到《处罚通知单》后5日内，以书面形式向发包人项目管理部门安全生产委员会（材料交安委会办公室）进行申诉，安委会接申诉后5日内将核实处理情况反馈申诉单位。
第一百一十三条 工程结算部门每月在项目管理部门月度安全形势分析会上或适时通报罚款处罚执行情况。
第十六章 附则
第一百一十四条 本规定由发包人负责解释。
第一百一十五条 本规定自发布之日起施行。
1

[bookmark: _Toc12214][bookmark: _Toc3066]第五章  采购需求
[bookmark: _Toc884][bookmark: _Toc29600]一、编制说明
1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；
2.《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表(2024)；
3.材料价格取定按照《神农架建设工程价格信息2025年第四季度》红坪信息价执行;
4.人工费按照神农架2026年第一季度指数调整；
5.混凝土均采用现拌混凝土;
6.本次预算建筑垃圾运距按2km考虑。










二、工程量清单
单位工程投标报价汇总表
工程名称：神农架机场飞行区场地维修项目
[image: ]
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：神农架机场飞行区场地维修项目
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	航站楼空侧门口地坪
	
	
	
	
	
	

	1
	041001001001
	拆除路面
	1.拆除混凝土路面（无筋）
2.厚度:20cm
3.沿待修补区域横向及纵向每间隔2m切割通缝，切割深度需切割至板厚20cm处
	m2
	68.31
	
	
	

	2
	010103002001
	余方弃置
	1.弃料品种:混凝土破块
2.场内运输:机场内部堆放2KM内
	m3
	13.66
	
	
	

	3
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
3.混凝土养护
4.及时切缝，切缝宽度1cm、深度约为板厚的1/3，间距控制在3-4米，油膏填缝
	m2
	68.31
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	货运站门口地坪
	
	
	
	
	
	

	4
	041001001002
	拆除路面
	1.拆除混凝土路面（无筋）
2.厚度:30cm
3.沿放线边界使用切割机进行切缝，切割深度需切割至板厚底部，约30cm
	m2
	499.15
	
	
	

	5
	010103002002
	余方弃置
	1.弃料品种:混凝土破块
2.场内运输:机场内部堆放2KM内
	m3
	74.87
	
	
	

	6
	040203007002
	水泥混凝土
	1.15cm厚C30混凝土浇筑
2.15cm厚破碎混凝土并压实
3.混凝土养护
4.及时切缝，切缝宽度1cm、深度约为板厚的1/3，间距控制在3-4米，油膏填缝
	m2
	499.15
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	特车车库门口斜坡
	
	
	
	
	
	

	7
	041001001003
	拆除路面
	1.拆除混凝土斜坡（无筋）
2.厚度:20cm
	m2
	141.98
	
	
	

	8
	010103002003
	余方弃置
	1.弃料品种:混凝土破块
2.场内运输:机场内部堆放2KM内
	m3
	28.4
	
	
	

	9
	040203007003
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.斜坡最高处40cm，坡道两侧安装模板
3.混凝土养护
4.斜面拉毛或压槽
	m2
	141.98
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




其他项目清单与计价汇总表
工程名称：神农架机场飞行区场地维修项目
	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	0.00
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	0.00
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证费
	0.00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


暂列金额明细表
工程名称：神农架机场飞行区场地维修项目
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：神农架机场飞行区场地维修项目
	序号
	材料(工程设备)
名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


专业工程暂估价及结算价表
工程名称：神农架机场飞行区场地维修项目
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）
	结算金额
(元)
	差额
±(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	0.00
	
	
	—

	注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。


计日工表
工程名称：神农架机场飞行区场地维修项目
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	单价(元)
	合价（元）

	1
	人工
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	人工小计
	

	2
	材料
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	3
	施工机具使用费
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	施工机具使用费小计
	

	4
	费用
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总         计
	

	注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。













第六章  响应文件格式

                        （项目名称）













响 应 文 件




（正本/副本）
项目编号：













供应商:


年      月      日



[bookmark: _Toc8467][bookmark: _Toc14540][bookmark: _Toc29559]响应文件目录
根据谈判文件第六章提供的格式编写目录，目录须标注页码，同时为方便评审，须在目录前填写响应文件索引表，目录和索引表便于评委在评审时有效查找响应文件的响应情况，请各供应商认真编写填报。

[bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc28338][bookmark: _Toc19853][bookmark: _Toc17548][bookmark: _Toc22960]一、报价函
采购人和采购代理机构：

依据贵方（项目名称）（项目编号）项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的全称、地址）提交下述文件正本一份，副本二份，电子版一份。
1． 响应文件；
2． 按采购文件的规定递交符合采购文件规定的保证金。
同时进行如下承诺声明：
3． 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
4． 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；
5． 其它承诺：如有的话，可自行填写；
在此，我方宣布同意如下：
6． 已详细审查全部采购文件及补充通知等文件（如果有的话），我们完全理解并对此无异议。
7． 本响应文件的有效期为自开标之日起90日历日。
8． 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
9． 与本采购有关的一切正式往来信函请按如下地址邮寄或传真：
通讯地址：                                             
传  　真：                                             
电    话：                                             
电子邮件：                                             
法定代表人或委托代理人签字：                           
供应商名称（公章）：                                   
日    期：                                             
开户银行：                                             
[bookmark: _Toc262043768]账号/行号：                                             
[bookmark: _Toc12062][bookmark: _Toc28552][bookmark: _Toc23941]二、法定代表人授权书
   (招标代理公司)     ：

兹授权   同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称） 采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从         年        月          日起至        年        月          日止。
授权单位（签章）：                      
法定代表人（签字或盖章）：              
签发日期：       年     月    日
附：
代理人工作单位：                                
职务：        性别：       
联系电话：              邮箱：                    
身份证号码：                                    
	[bookmark: _Toc262043769]粘贴被授权人身份证（复印件正反面）：



[bookmark: _Toc5651][bookmark: _Toc16398][bookmark: _Toc20095][bookmark: _Toc24766]粘贴法定代表人身份证（复印件正反面）：






[bookmark: _Toc12761][bookmark: _Toc18276][bookmark: _Toc424832832][bookmark: _Toc5610][bookmark: _Toc360120184][bookmark: _Toc432149008][bookmark: _Toc21618]三、法定代表人身份证明书

兹证明        （姓名）在我单位任            职务，系               （供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：                             
法定代表人（签章）：                         
性别：      年龄：         
身份证号码：                  
     年    月    日


	粘贴法定代表人身份证（复印件正反面）：




[bookmark: _Toc391975652][bookmark: _Toc364868914][bookmark: _Toc6869][bookmark: _Toc28208][bookmark: _Toc10964][bookmark: _Toc264644281][bookmark: _Toc262043771]四、供应商的资格声明
	供应商法定名称：（加盖公章）
	
	曾用名：
	

	营业执照号：
	

	法人代表：
	

	注册成立时间：
	
	注册地：
	

	公司地址：
	

	注册资金：（单位：万元）
	

	供应商
联系方式：
	授权代表：
	
	电话：
	

	
	手机：
	
	传真：
	

	
	联系地址：
	

	企业简介
	


注：如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
[bookmark: _Toc23016][bookmark: _Toc32465][bookmark: _Toc5605]五、资格证明文件
提供第一章谈判公告要求的资格证明文件。资格证明文件应为原件的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。
[bookmark: _Toc576][bookmark: _Toc2777][bookmark: _Toc12592]六、采购需求响应偏离说明表
[bookmark: _Toc27583][bookmark: _Toc8451]6.1用户需求响应说明一览表

项目名称：                     
项目编号：                     
	序号
	谈判文件采购需求
	是否响应
	差异说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	……
	
	
	



注：1. 谈判文件采购需求见第三章，技术商务条款不允许负偏离，否则按否决处理。
2.“差异说明”一栏中，如供应商提供的技术商务条款与谈判文件第三章技术商务条款有所差异，则在该栏中说明差异之处。如供应商提供的技术商务条款与谈判文件采购需求书技术商务条款一致则填写“无差异”或“完全响应”。如供应商不填写，则视为全部响应和无差异，但此页仍需签字盖章。

供应商（公章）：                                
日期：                                     

[bookmark: _Toc28940][bookmark: _Toc18722]6.2合同条款响应一览表
项目名称：                     
项目编号：                     
	序号
	谈判文件要求
	是否响应
	差异说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	……
	
	
	



注：对合同条款不允许负偏离，否则按否决处理；如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”盖章即可。若该“合同条款响应一览表”填写为无偏离或空白，则表示完全满足合同条款的要求。
[bookmark: _Toc422766944][bookmark: _Toc360120187]
供应商（公章）：                                
日期：                                     
[bookmark: _Toc422766946][bookmark: _Toc8105][bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc29665][bookmark: _Toc360120189]七、与本次谈判有关的技术文件

[bookmark: _Toc8577][bookmark: _Toc422766947][bookmark: _Toc32752][bookmark: _Toc7979][bookmark: _Toc360120190][bookmark: _Toc466040086][bookmark: _Toc465861154][bookmark: _Toc468123809][bookmark: _Toc468121226]八、供应商认为需提供的其他相关资料



[bookmark: _Toc21016][bookmark: _Toc2429][bookmark: _Toc25524]九、承诺书
[bookmark: _Toc20385][bookmark: _Toc4048]9.1《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》承诺书（格式）：
承诺书
采购人/采购代理机构：
我单位自愿参与本项目的采购活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》的规定，现针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》作如下承诺：
1、 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。
2、 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。
3、 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。
4、 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。
5、 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。
6、 中标（成交）后完全按照谈判文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。
7、 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。
8、 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反谈判文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。
9、 不得擅自变更、中止或终止采购合同。
10、 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

供应商（公章）：                                
日期：                                     
[bookmark: _Toc5554][bookmark: _Toc20693]9.2非联合体响应，不转包分包承诺函
采购人/采购代理机构：

本公司参加贵单位组织的 （项目名称） 项目（项目编号：          ）的采购活动，根据谈判文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：
1. 我公司未使用联合体投标，中标后不分包、转包。
2. 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                                
日期：                                     

[bookmark: _Toc15106][bookmark: _Toc29728][bookmark: _Toc10378]十、报价一览表

项目名称：                        
项目编号：                         
	项目名称：  

	投标报价：小写：    大写：          

	工期：                          

	质量要求：




说明：
所有价格均系用人民币表示。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
供应商名称（盖章）：           
日期：    年    月    日
最 终 报价表
项目名称：                    
项目编号：                      
货币单位：人民币
	序号
	谈判报价
	工期
	备注

	
	
	
	



供应商名称：                               
           
日期：                   	



竞争谈判第二、三……轮报价表由供应商提前打印好，并盖章签字手持，现场填写，无需装订到响应文件中。

已标价工程量清单
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